Порядок взаимодействия
по четырём задачам

Контур КЦР. Дополнение к техническим заданиям. Редакция от 26 октября 2026 года.

Документ определяет, кто запрашивает форматы, примеры, справочники и шаблоны, кому передаёт результат и как продолжает работу при отсутствии материалов. Это предлагаемый порядок организации команды; имена участников подставляются после распределения задач.

Каждая задача выполняется самостоятельно на тестовых примерах. Запрос к коллеге нужен для согласования границ и последующего объединения, а не для обязательного ожидания готового кода.

1 Участники и зоны ответственности

| Участник | За что отвечает | Что передаёт команде |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель задачи 1 | Разбор Excel и единый формат | Карту колонок, нормализованные записи, отчёт об ошибках |
| Исполнитель задачи 2 | Модель данных и история | ER-диаграмму, словарь полей, ограничения и миграции |
| Исполнитель задачи 3 | Динамика и правила отбора | Формулы, расчётный модуль, ожидаемые ответы и тесты |
| Исполнитель задачи 4 | Коммуникации и рабочий процесс | Каталог событий, переходы, права и макет карточки |

Капитан не обязан принимать все технические решения. Исполнители согласуют форматы между собой; капитан объединяет вопросы, ответ на которые зависит от заказчика.

2 Что согласовать перед параллельной работой

Единый ключ source_client_id: для переданных тестовых файлов — обезличенный идентификатор, для рабочей среды — код КЦР.

Минимальный пример среза: source_client_id, period_start, period_end, as_of_date, total, unsent и происхождение записи.

Минимальный пример исторического материала: source_client_id, event_type, occurred_at, text, исходные сроки и статусы, происхождение.

Несколько вымышленных клиентов и контрольных случаев. Отсутствующие значения обозначаются null, а не нулём.

Общее место хранения договорённостей и номер версии форматов. Конкретный сервис хранения команда выбирает сама.

Эти примеры готовятся на старте совместно. Если один участник ещё не завершил работу, остальные используют согласованные примеры и заглушки.

3 Кто к кому обращается внутри команды

Исполнитель задачи 1 Разбор Excel

К исполнителю задачи 2 — за перечнем сущностей и полей, которые нужно сохранять, требованиями к типам, уникальности и происхождению. В ответ передаёт примеры нормализованных записей и список неоднозначных колонок.

К исполнителю задачи 3 — за трактовкой количеств, долей, периодов и пропусков. Передаёт исходные числовые примеры, в том числе дубли, расхождения процентов и отсутствие total.

К исполнителю задачи 4 — за картой исторических колонок: какие поля относятся к звонку, статусу, обещанию клиента и следующему контакту. Передаёт обезличенные примеры исходных строк.

До ответа: извлекает исходные значения с координатами ячеек. Не угадывает даты, типы событий или смысл противоречивого заголовка. БД для работы не нужна.

Исполнитель задачи 2 Модель данных

К исполнителю задачи 1 — за форматом выходных записей, типами значений и примерами пропусков. Запрашивает 2–3 вымышленных примера каждой сущности, а не полный рабочий импортёр.

К исполнителю задачи 3 — за перечнем необходимых входов и результатов расчёта: какие данные нужны для динамики, повторности и новичка, как представляется неопределённость.

К исполнителю задачи 4 — за полями события, этапами, следующими действиями и правилами назначения. Согласует, какие данные должны иметь историю изменений.

До ответа: проектирует клиента, период, срез и ревизию по общему контракту. Для событий и циклов использует предварительные структуры с явной пометкой версии. Не ждёт готовые Excel-парсеры или интерфейс.

Исполнитель задачи 3 Динамика и отбор

К исполнителю задачи 1 — за нормализованными примерами срезов и пояснениями единиц: проценты или доли, исходный total, дата наблюдения, границы периода.

К исполнителю задачи 2 — за идентификаторами и форматом выдачи истории, чтобы расчётный модуль можно было подключить позже. Прямой доступ к БД не запрашивает как условие разработки.

К исполнителю задачи 4 — за определением завершённого цикла и отличием динамики от этапа работы. Согласует, какие сведения процесса передаются расчётам для определения повторного случая.

До ответа: считает на вручную подготовленных массивах. Для неподтверждённого порога возвращает основания и неопределённость. Не зашивает произвольные сроки или правила в код.

Исполнитель задачи 4 История и процесс

К исполнителю задачи 1 — за обезличенными примерами комментариев, статусов и сроков с указанием исходных колонок. Запрашивает примеры с неполными датами и несколькими контактами в одном тексте.

К исполнителю задачи 2 — за форматом клиента, цикла, события, назначения и следующего действия. Передаёт предложения по обязательным полям и истории изменений.

К исполнителю задачи 3 — за названиями и смыслом признаков динамики, примерами результатов и ограничениями расчёта. Использует их в макете, не придумывая альтернативные формулы.

До ответа: рисует процесс и карточку на вымышленных историях. Сохраняет исходный текст спорного события, не заменяет неизвестную дату датой загрузки. Готовый сервер не нужен5 Что делать пока шаблон письма недоступен

За получение и разбор шаблона отвечает исполнитель задачи 4 через капитана. Остальные участники не обязаны запрашивать один и тот же файл отдельно.

Задача 4 описывает сценарий: выбрать шаблон, подставить разрешённые поля, показать предпросмотр, скопировать текст. Официальные формулировки пока остаются незаполненными.

Для макета допускается явно учебный текст. Он не считается согласованным письмом заказчика и не используется для реальной отправки.

Задача 2 может предусмотреть структуру шаблона: название, вид, версия, текст, разрешённые переменные. Разрабатывать отдельный модуль писем в рамках первоначальной задачи не обязательно.

Задачи 1 и 3 продолжаются независимо: импорт, качество данных и расчёты не требуют текста письма.

После получения файла задача 4 проверяет переменные и согласует их с задачей 2. Если нужны новые клиентские атрибуты, передаёт исполнителю задачи 1 перечень конкретных полей.

Обязательность формирования писем в минимальном объёме остаётся вопросом согласования: ТЗ описывает сценарий, но также относит шаблоны к дополнительным возможностям. Получение шаблона само по себе не расширяет первоначальный объём работ.

6 Как оформлять запрос коллеге или заказчику

Каждый запрос должен содержать достаточно информации, чтобы адресат мог ответить без восстановления всей переписки:

От кого и к кому: номер задачи и получатель.

Что требуется: конкретный файл, пример, перечень полей или ответ на один вопрос.

Зачем: какой результат задачи зависит от ответа.

Контекст: файл, лист, колонка или пункт ТЗ; для примера — вымышленные либо разрешённые данные.

Ожидаемый ответ: например JSON-пример, таблица значений, подтверждение даты или ссылка на доступный шаблон.

Как работа продолжается до ответа и к какому этапу ответ потребуется.

Пример запроса по шаблону письма

Исполнитель задачи 4 → капитан → заказчик. Нужен образец письма после первого звонка и перечень подставляемых полей. Это необходимо для описания предпросмотра и согласования структуры шаблона с задачей 2. Пока файл недоступен, макет работает с учебным текстом. Полученный материал нужен перед детализацией модуля писем, а не для начала остальных задач.

Пример запроса между задачами

Исполнитель задачи 3 → исполнитель задачи 1. Нужны три записи одного клиента за один период с разными датами, плюс случай отсутствующего total. В ответ требуется JSON по общему контракту с координатами источника. До получения примеров расчёты проверяются на вручную подготовленных данных.

7 Как фиксировать ответы и изменения

Ответ заказчика сохранять вместе с вопросом, датой, источником подтверждения и перечнем затронутых задач.

Техническое предположение явно помечать как предложение команды. Отсутствие ответа не считать согласованием.

Формат записи хранить с версией. При изменении перечислить добавленные или изменённые поля и приложить пример.

Изменение общего формата обсуждают исполнители затронутых задач. К заказчику обращаются, если меняется смысл данных, бизнес-правило или объём продукта.

Если документы противоречат друг другу, сохранять обе формулировки и вопрос для подтверждения. Не подменять конфликт молчаливым выбором удобного варианта.

8 Передача результатов и общая сверка

Каждый исполнитель передаёт описание результата, пример входных и выходных данных, инструкцию проверки и список оставшихся вопросов. Готовность другой задачи не включается в критерии его собственной приёмки.

Задача 1 передаёт примеры нормализованных записей задачам 2 и 3, а исторические материалы — задаче 4.

Задача 2 передаёт словарь сущностей, ограничений и идентификаторов всем участникам.

Задача 3 передаёт форматы расчётных результатов задаче 2 и смысл признаков для отображения задаче 4.

Задача 4 передаёт каталог событий и переходов задаче 2, карту исторических колонок задаче 1 и правила завершения циклов задаче 3.

На общей сверке команда проверяет, что импортные записи можно сохранить, сохранённые срезы можно передать расчётам, а события и следующие действия соответствуют процессу. Это этап объединения результатов, а не причина остановить параллельную подготовку.